ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO

PLENO DE FECHA 8 DE JULIO DE 2010

==================================================

En Buniel, a 8 de julio de 2010. Siendo las diez horas y cuarenta minutos se reunieron en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial los miembros de la Corporación que luego se dirá, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, con mi asistencia como Secretaria, al objeto de celebrar sesión pública extraordinaria, en primera convocatoria al efecto y según el orden del día fijado.

ASISTENTES:

ALCALDE-PRESIDENTE: D. Francisco Puente Barrera.

CONCEJALES: 	D. Martín Andrés Checa Andrés.

D. Francisco Merino Pérez.

D. Juan Antonio Albillos Puente.

EXCUSAN SU ASISTENCIA: D. Francisco Pardo Bueno, D. Anastasio del Val Alonso y Dña. Carolina López- Quintana Cavia.

SECRETARIA: María del Mar Castaño Fernández.

Abierta la sesión por el Sr. Alcalde a la hora indicada, se procedió al tratamiento y resolución del orden del día en la forma que sigue:

1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR: ORDINARIA DE 27 DE MAYO DE 2010.

Dada cuenta del Acta de la sesión anterior: ordinaria, de fecha 27 de mayo, distribuida junto con la convocatoria, se toma por unanimidad de los presentes el acuerdo de aprobarla en la forma en que ha sido redactada.

2.- PROYECTO DE RESTAURACIÓN CUBIERTA IGLESIA PARROQUIAL. PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL “PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA Y REPARACIÓN DE CONTRAFUERTES DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE SANTA MARÍA DE BUNIEL” E INICIO DE EXPEDIENTE DE LICITACIÓN DE LA SEPARATA PRIMERA. APROBACIÓN DE LA PROPUESTA.

El Sr. Alcalde informa a la Corporación de que, aprobado en sesión de 27 de mayo de 2010 el “Proyecto básico y de ejecución de sustitución de cubierta y reparación de contrafuertes de la Iglesia Parroquial de Santa María de Buniel”, redactado por el Arquitecto Bernardo Rodríguez Villaescusa, con un presupuesto base de licitación de ciento un mil cuatrocientos ochenta y tres euros con treinta y un céntimos (101.483,31) de euro y sacada a licitación por procedimiento negociado sin publicidad la separata primera del mismo, por importe de cincuenta y ocho mil (58.000,00) euros, el procedimiento ha quedado desierto por falta de proposiciones ajustadas a las condiciones económicas del proyecto.

Con la finalidad de convocar a la mayor brevedad posible nuevo procedimiento de licitación y realizar y justificar los trabajos dentro de los plazos marcados por las Bases de la XVII Convocatoria de Subvenciones para la Restauración de Iglesias a las que se acogen las obras, el técnico redactor del proyecto ha realizado las modificaciones necesarias: habida cuenta de que el desvío entre las ofertas y los precios previstos en el proyecto era de aproximadamente un 30%, se han modificado al alza en ese porcentaje; del mismo modo y para ajustar la Separata Primera a la cantidad subvencionada, entendiendo que la actuación sobre la nave central de la iglesia es la parte mas urgente, se ha reducido la superficie a ejecutar quitando la cubierta de la Sacristía y la Torre, lo que suponía aproximadamente un 30% de la intervención.

El presupuesto total asciende ahora a la cantidad de ciento cuarenta y tres mil cuatrocientos catorce euros con cincuenta y dos céntimos (143.414,52) de euro, manteniéndose la Separata Primera en el importe de cincuenta y ocho mil (58.000,00) euros.

Se propone al Pleno la aprobación del proyecto técnico y la apertura del inicio del expediente de contratación de la Separata Primera por procedimiento negociado sin publicidad, aprobando el Pliego de condiciones elaborado al efecto y delegando en el Sr. Alcalde las facultades necesarias para la adjudicación del contrato, puesto que en la Mesa de Contratación contemplada en el Pliego está prevista la participación de todos los miembros de la Corporación y todo ello con la finalidad de no dilatar la duración del expediente más allá de lo necesario.

El Pleno de la Corporación, por unanimidad de los miembros presentes, ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar el “Proyecto básico y de ejecución de sustitución de cubierta y reparación de contrafuertes de la Iglesia Parroquial de Santa María de Buniel”, redactado por el Arquitecto Bernardo Rodríguez Villaescusa, con un presupuesto base de licitación de ciento cuarenta y tres mil cuatrocientos catorce euros con cincuenta y dos céntimos (143.414, 52) de euro.

SEGUNDO.- Iniciar el expediente de contratación de las obras incluidas en la Separata Primera por un importe de cincuenta y ocho mil (58.000,00) euros, aprobando el pliego de condiciones elaborado al efecto, condicionado todo ello a la aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos en trámite.

TERCERO.- Delegar en la Alcaldía las facultades necesarias para la adjudicación del contrato y cuantas sean necesarias en orden a la plena efectividad del presente acuerdo.

3.- CENTRO CULTURAL. PROPUESTA DE APROBACIÓN DE MEJORAS A INTRODUCIR EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL “CENTRO CULTURAL” DE BUNIEL. APROBACIÓN DE LA PROPUESTA.

A petición del Presidente, el técnico municipal y director facultativo de la ejecución de las obras de construcción del “Centro Cultural” da cuenta del estado de ejecución de las mismas. Explica que, durante el proceso de construcción se ha advertido la necesidad de realizar modificaciones de diversa índole que pueden afectar al contenido del contrato en su momento suscrito y que deben contar con la conformidad de la Administración y, en algunos casos, del contratista adjudicatario.

Explica que hay actuaciones que implican aumento, reducción o supresión de unidades de obra previstas en el contrato o sustitución de una clase de fábrica por otra, como serían, a título de ejemplo, las que se refieren al aumento de unidades de cimentación, cambio de perfilaría del trasdosado, remate de tela asfáltica bajo teja y peto, cambio del tipo de vidrio de cristales y marquesina… Justifica, uno por uno, las razones de los cambios.

Por otro lado, y con la consideración de unidades de obra nuevas, entraría el cambio de sistema de aire acondicionado para independizar la climatización del Salón de Actos, con lo que se conseguiría una mayor eficiencia de las instalaciones y un considerable ahorro energético.

Visto el contenido del artículo 217 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, en el que se establece la obligatoriedad para el contratista de asumir el aumento, reducción o supresión de unidades de obra previstas en el contrato o sustitución de una clase de fábrica por otra (artículo 217.1 LCSP), así como la necesidad de convenir sobre las modificaciones sustanciales o unidades nuevas, dándole audiencia en la propuesta de precios fijada por la dirección facultativa de las obras(artículo 217.2 LCSP).

Vistos los precios descompuestos recogidos en el contrato, elaborada por la dirección facultativa la propuesta de precios contradictorios para las unidades modificadas y nuevas, que cuenta con la conformidad del contratista adjudicatario.

Existiendo crédito suficiente a nivel de bolsa de vinculación en el presupuesto municipal para acometer las modificaciones planteadas, se somete a la Corporación la aprobación de las modificaciones expuestas

Se suscita debate sobre el tema y finalmente, valorada positivamente la propuesta de modificaciones y precios, el Pleno de la Corporación, por unanimidad de los miembros presentes, ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar las modificaciones a introducir en el contrato de construcción del “Centro Cultural” de Buniel que suponen incremento, reducción de unidades de obra o sustitución de un tipo de fábrica por otro con respecto a lo recogido en el proyecto, al mismo precio que sirvió de base a la oferta, y las unidades nuevas, según el acta de precios contradictorios aceptada por el contratista.

SEGUNDO.- Aprobar la propuesta de precios contradictorios presentada por el técnico director, que se considerarán incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto.

TERCERO.- Dese traslado al contratista a los efectos oportunos.

(En este momento abandona la sesión D. Martín Andrés Checa Andrés, siendo las once horas y cuarenta minutos).

4.- INFORMACIÓN Y RESOLUCIONES DE ALCALDÍA.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, a los efectos de control y fiscalización previstos en el artículo 22.2.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, el Sr. Alcalde da cuenta de sus resoluciones más importantes producidas desde la última sesión, para su conocimiento, censura o aprobación, según crean procedente:

- Resolución de 28 de mayo de 2010, de aprobación de facturas y ordenación de pagos.

- Resolución de 31 de mayo de 2010, Aceptar la prórroga del contrato de concesión demanial de las instalaciones de titularidad pública destinadas a Bar municipal suscrito con D. Enrique Rupérez de la Serna, por plazo de un año, de acuerdo con lo establecido en la Cláusula Séptima del contrato, plazo que finaliza el 29 de julio de 2011.

- Resolución de 2 de junio de 2010, por la que se liquida el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana a Rubén Medina Abad, por enajenación de inmueble sito en Calle Marqués, 30.

- Resolución de 2 de junio de 2010, por la que se renuncia a la celebración del Taller de manicura concedido por la Excma. Diputación Provincial de Burgos por no ajustarse al calendario previsto por el Ayuntamiento.

- Resolución de 3 de junio de 2010, por la que se ordena la ejecución subsidiaria del desalojo de los animales existentes en la vivienda propiedad de Dña. Victoria Esteban Lozano sita en la Calle El Sauco, 1 de Buniel, y se solicita autorización judicial para la entrada en la finca particular.

- Resolución de 9 de junio de 2010, por la que se anulan diversos recibos de Agua, Basuras y Alcantarillado correspondientes al 2º semestre del 2009 y se liquidan correctamente.

- Resolución de 9 de junio de 2010, por la que se concede a IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U. autorización para cruzamiento de cauce molinar con la LAAT entre los apoyos 21.044 y 21.045 del “Proyecto de reforma de la LAAT Burgos- Villaquirán entre el apoyo 20.939 de derivación a la Subestación Transformadora de Reparto de Buniel (futura) y el apoyo número 228 (TM de Villaldemiro)”.

- Resolución de 9 de junio de 2010 por la que se concede a Jesús Melgosa López licencia para apertura de hueco para colocación de portón en calle Travesía de los Estudiantes, 1, junto con la liquidación del ICIO.

- Resolución de 11 de junio de 2010, por la que se solicitar de la Excma. Diputación Provincial de Burgos subvención con cargo a la convocatoria de para la Formación/Rectificación de Inventarios de Bienes de las Entidades Locales 2010.

- Resolución de 15 de junio de 2010, por la que se aprueba la Certificación Quinta, de fecha 27 de mayo de 2010, por  importe de ciento veintitrés mil setecientos setenta y cuatro euros con cincuenta y dos céntimos (123.774,52 €), así como la factura correspondiente, número 13/10, de 27 de mayo de 2010, expedida por Construcciones Serrano González, S.A. y se ordena el pago.

- Resolución de 17 de junio de 2010, por la que se concede a Francisco Javier Revilla Ruiz, licencia para obras de reparación de tejado y fachada de inmueble sito en Calle Los Huertos, 18, junto con la liquidación del ICIO.

- Resolución de 18 de junio de 2010, por la que se concede a Leoncio Pérez Merino licencia para realización de obras de consolidación y enfoscado de paredes medianeras de solar sito en la intersección entre las calles Lantanilla y Estudiantes y vallado del solar, junto con la liquidación del ICIO.

- Resolución de 18 de junio de 2010 por la que se concede a Rubén Medina Abad, licencia para primera ocupación de vivienda sita en Calle La Zapata, 10-12, junto con la liquidación definitiva del ICIO.

- Resolución de 21 de junio de 2010, por la que se dispone la personación de la Administración y remisión de documentación en recurso contencioso-administrativo interpuesto por Victoria Esteban Lozano contra Resolución de Alcaldía de fecha 17 de mayo de 2010 por la que se desestima recurso de reposición interpuesto contra Resolución de 12 de abril de 2010.

- Resolución de 22 de junio de 2010, por la que se autorizar la baja en el servicio municipal de abastecimiento de agua y saneamiento del inmueble de Buniel solicitada por Daniel Melgosa Albillos, ordenando el corte del suministro.

- Resolución de 23 de junio de 2010 por la que se concede a Santiago Pérez García licencia de obras de vallado trasero de inmueble sito en Calle Travesía de El Rollo, 10, junto con la liquidación del ICIO.

- Resolución de 29 de junio de 2010 por la que se inicia expediente de Comprobación Limitada del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, contra el Banco Español de Crédito, por enajenación de inmueble sito en calle las Escuelas, 15.

- Resolución de 29 de junio de 2010 por la que se declara desierta la licitación de las obras incluidas en la Separata Primera del “Proyecto básico y de ejecución de sustitución de cubierta y reparación de contrafuertes de la Iglesia Parroquial de Santa María de Buniel”, en los términos propuestos por la Mesa de contratación, por falta de proposiciones ajustadas al pliego de condiciones.

- Resolución de 29 de junio de 2010, por la que se aprueba el Programa de la “IV Semana Cultural Turmódigos” presentado por la Asociación Recreativa Cultural y Gastronómica Turmódigos autorizando la celebración de las actividades recogidas en él, así como la utilización de los bienes e instalaciones municipales afectados (Plaza, Polideportivo, Escuelas).

- Resolución de 30 de junio de 2010, por la que se aprueba la Certificación Sexta, de fecha 30 de junio de 2010, del Centro Cultural de Buniel por importe de trescientos veintiocho mil diecinueve euros con sesenta y dos céntimos (328.019,62 €), así como la factura correspondiente, número 14/10, de 30 de junio de 2010, expedida por Construcciones Serrano González, S.A.

- Resolución de 30 de junio de 2010, por la que se aprueba el Expediente 05/10 incoado para efectuar modificaciones de crédito en el Presupuesto 2010 por incorporación de Remanentes de crédito de determinadas partidas del Presupuesto 2009 al vigente, por importe de 3.676,78 €

- Resolución de 30 de junio de 2010, por la que se aprueba el Expediente 06/09 incoado para efectuar modificaciones de crédito en el presupuesto 2010 por Transferencia de Crédito, por importe de 223,10 €.

- Resolución de 30 de junio de 2010, de aprobación e facturas y ordenación de pagos.

La Corporación se da por enterada de las informaciones recibidas.

El Sr. Alcalde informa, asimismo, de las siguientes cuestiones:

- Área de aportación (punto limpio). Se ha acondicionado, con la colaboración del Consorcio Provincial de Residuos, la zona donde se pretende ubicar el área de aportación para el depósito de muebles y enseres. En los próximos días se procederá al vallado del recinto y se colocará cartel informativo con las instrucciones de funcionamiento.

- Subvención “Acondicionamiento de Caminos de la Red Viaria”. Se solicitarán presupuestos para la ejecución a la mayor brevedad posible de las obras de acondicionamiento del Camino de “San Vicente”, con cargo a la convocatoria de referencia.

- Sustitución caldera Casa Maestros. Se ha ordenado la sustitución de la caldera de la vivienda municipal arrendada en Calle Estudiantes, 23.

- Acondicionamiento Terraza Plaza Santa María. Están finalizando los trabajos. Queda pendiente colocación de bancos y jardineras, así como marcar plazas de aparcamiento y paso de peatones.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizado el acto, siendo las doce horas, de todo lo cual, yo, la Secretaria, Doy fe.

EL ALCALDE				LA SECRETARIA